Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 3 - 2019 Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

НА 2019 - 2033 ГОДЫ

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»						С.Ю. Трухачев

Ростов-на-Дону

2019 г.

Утверждена

постановлением главы администрации

Сунженского сельского поселения

Пригородного района

Республики Северная Осетия – Алания

от 9 сентября 2019 года № 6

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА 2019 - 2033 ГОДЫ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА 2019 - 2033 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения Пригородного района республики Северная Осетия – Алания на 2019 - 2033 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Проект Генерального плана Сунженского сельского поселения Пригородного района республики Северная Осетия – Алания, дата публикации 20.11.2014 г.; - Местные нормативы градостроительного проектирования Сунженского сельского поселения Пригородного района; |
| Заказчик Программы | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания |
| Разработчик Программы | ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр». Юридический и почтовый адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону ул. Газетная 121/262а. |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения Пригородного района. Формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению. |
| Задачи Программы | - создание условий для устойчивого социального развития Сунженского сельского поселения Пригородного района, обеспечивающего гармоничное развитие личности и повышение качества жизни населения. - определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение жителей надёжными и качественными услугами социальной сферы; |
| Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры | 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 2. Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организаций. 3. Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных общеобразовательных организаций. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, осуществляющих обучение в одну смену. 5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 6. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. 7. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2019 по 2033 годы. |
| Основные мероприятия Программы | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: - Реконструкция существующих объектов образования; - Строительство 2 детских дошкольных учреждений; - Реконструкция библиотеки, ДК; - Строительство комплексного здания культуры; - Реконструкция существующих объектов спортивной инфраструктуры; - Строительство комплексной многофункциональной спортивной площадки; - Строительство плоскостных спортивных площадок в жилых кварталах; - Строительство детской спортивной площадки. Реализация мероприятий позволит повысить качество социальной жизни населения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 145,3 млн рублей с НДС, и может быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Источник финансирования - бюджетные средства Сунженского сельского поселения Пригородного района республики Северная Осетия – Алания; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании; - Повышение культурного уровня населения; - Повышение качества и эффективности оказания образовательных услуг. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

  - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Муниципальное образование Сунженское сельское поселение Пригородного района (осет. Горæтгæроны район) РСО-Алания (далее по тексту муниципальное образование, МО, Сунженское сельское поселение, поселение) образовано в современном виде в соответствии с Законом РСО–Алания от 10 ноября 2003 г. № 24–РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания».

Согласно Закону Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2007 г. № 34-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Северная Осетия-Алания» на территории планируемого муниципального образования располагаются три сельских населенных пункта:

– село Сунжа (осет. Сунжæ), являющееся административным центром поселения.

Указанный административный центр является местом нахождения представительного органа муниципального образования – Собрания представителей  сельского поселения.

Муниципальное образование расположено в северной части Пригородного района РСО-Алания и граничит:

На севере  – с межселенными территориями Пригородного района.

На востоке – с межселенными территориями Пригородного района.

На юге – с территорией Комнаронского СП Пригородного района и с межселенными территориями Пригородного района.

На западе – с межселенными территориями Пригородного района.

Сунженское СП имеет всего 1 пограничное поселение – Комгаронское СП (Пригородный район) Непосредственное соседство с одним из крупнейших городов Северного–Кавказа административным центром РСО–Алания г. Владикавказом оказывает решающее значение для социально–экономического развития Сунженского сельского поселения.

Сунженское сельское поселение находится в центральной части Северо-Кавказского географического региона в предгорной полосе, на берегу реки Сунжа (осет. Сунжæ). Относительно административно-территориального деления субъекта – поселение располагается в центральной части Республики Северная Осетия – Алания, в восточной части Пригородного района.

Основной вид полезных ископаемых на территории муниципального образования – общераспространенные строительные.

По данным АМС общая площадь в административных границах муниципального образования Сунженское СП составляет 11,2 км2  , что составляет 1,03% от площади всего Пригородного района. Общая численность населения планируемого МО на начало 2013 года составляла 11807 человек или 11,2% от всего населения Пригородного района. Плотность населения – 780,9 чел./км2.

При этом, МО находится на не значительном удалении от городов РСО-Алания.

Транспортная доступность ближайших городов

| Город | Расстояние, км | Временная доступность |
| --- | --- | --- |
| Владикавказ | 12 | 18 мин |
| Пятигорск | 200 | 3 ч 8 мин |
| Октябрьское | 7,3 | 10 |
| Дигора | 61 | 1 ч 19 мин |
| Ардон | 49 | 1 ч |
| Беслан | 33 | 41 |

Ближайшим городским поселением является город Владикавказ. От административного центра Пригородного района центральный населенный пункт поселения располагается в 7 км; от административного центра РСО-Алания село Сунжа находится в 12 км.

На современном этапе развития человеческий и трудовой капитал являются важнейшими ресурсами территории. Анализ демографической ситуации – одна из главнейших составляющих оценки тенденций экономического роста поселения. Возрастной, половой и национальный состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Количественная оценка тенденций состояния и использования трудовых ресурсов позволяет учитывать и определять направления повышения их эффективности. Вот почему анализ демографической ситуации – одна из главнейших составляющих прогноза тенденций экономического роста поселения.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Сунженском СП, имеет сложный комплексный характер и позитивные тенденции развития. Центральный населенный пункт муниципального образования – село Сунжа входит в группу крупных сельских населенных пунктов РСО–Алания (с численностью населения более 5000 человек).

На 01.01.2018 года численность населения Сунженского сельского поселения составляла 12 065 человек, это 11,2% от всего населения Пригородного района. В основе сложившейся в муниципальном образовании демографической ситуации лежит соотношение естественного и механического движения населения. Естественное воспроизводство населения складывается из процессов рождаемости и смертности. Механическое движение населения подразумевает под собой совокупность прибывших и выбывших мигрантов в образовании.

Динамика численности населения с. Сунжа

| МО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сунжа | 11 681 | 11 706 | 11 807 | 11 875 | 11 909 | 11 955 | 12 030 | 12 065 |

Динамика регистрируемой численности населения территории в последние годы характеризовалась увеличением. Однако, в последнее время можно говорить о формирующихся стабилизационных тенденциях в динамики численности населения.

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

Уровень развития и структура социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных административно-территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой региональных и федеральных институциональных структур. В целом же, социальная сфера поселения представлена структурой социальной инфраструктуры и оказываемых услуг полный перечень которых описан ниже.

Дошкольные образовательные учреждения.

В Сунженском сельском поселении располагается 1 детское дошкольное учреждение – МДОУ с. Сунжа. По состоянию на начало 2014 года ДОУ планируемого муниципального образования посещало ___ человек.

Обеспеченность детей местами в детских дошкольных образовательных учреждениях согласно СНиП 2.07.01-89 (норматив 1), устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%; в условиях Сунженского СП имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений из-за особенностей сельского образа жизни.

Общеобразовательные школы.

Важнейшей составляющей образовательного комплекса любого муниципального образования является система школьного образования. В планируемом муниципальном образовании функционирует 2 учреждения общего образования. Среднее общее образование учащиеся Сунженского СП получают на базе 2 СОШ с. Сунженского.

Общеобразовательные учреждения Сунженского СП

| Наименование образовательного учреждения | Количество учащихся (человек) | Количество учителей (человек) | Количество классов | Проектная суммарная вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ с. Сунжа | 864 |  |  |  |
| СОШ с. Сунжа |  |  |  |  |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100% охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75% охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену.

Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования.

Отличительной особенностью  системы образования Сунженского поселения является увеличение численности школьников. Система школьного образования МО сформировалась еще в советское время, когда при проектировании сетей социально значимых учреждений закладывались другие показатели демографического развития территорий. Поэтому в настоящее время существует проблема недогруженности средней школы.

Данная ситуация напрямую влияет на степень загрузки школьных учреждений. Общая загруженность ниже  проектной мощности – 40%.

Учреждения, предоставляющие начальное профессиональное образование, на территории района представлены в лице Михайловского ПУ №16.

Учреждения дополнительного образования детей в планируемом муниципальном образовании отсутствуют. На территории Пригородного района действуют 3 учреждения дополнительного образования – Дом детского творчества, Детско–юношеская спортивная школа, станция юных натуралистов.

### Здравоохранение.

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни тесно связаны с эффективностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках проведения демографической политики и сохранения человеческого капитала особое внимание необходимо уделять сети объектов здравоохранения.

Деятельность системы здравоохранения Пригородного района основывается на реализации территориальной Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории РСО–Алания, ежегодно утверждаемой Правительством республики, федеральных и республиканских целевых программ в области здравоохранения и мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».

В начале 2019 года лечебно-профилактические учреждения планируемого муниципального образования представлены 1 объектом здравоохранения – Амбулаторией с. Сунжа.

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сфера охраны здоровья граждан не относится к полномочиям органов местного самоуправления. В силу вышеуказанного закона мероприятия в части здравоохранения не рассматриваются в настоящей программе.

- Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства в Сунженском СП представлена 3 учреждениями:

Сельская библиотека с. Сунжа.

Дом культуры с. Сунжа.

Основной целью развития планируемого Сунженского СП должно стать организация комплексного здания культуры, включающего в себя: сельский дом культуры, библиотеку, учреждение дополнительного образования.

Фактическая мощность учреждений культуры в муниципальном образовании практически достигла проектных показателей. Степень износа инфраструктуры также высока. Таким образом, при дальнейшем проектировании развития территории следует учитывать данные проблемы и необходимость реконструкции и модернизации объектов культуры.

Сунженское СП имеет достаточно высокий уровень культурного обслуживания и развития культурной инфраструктуры. Но, тем не менее, крайне необходимо улучшение материально-технической базы культурной отрасли, замена устаревшего оборудования, достижения соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам населения.

- Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Основу спортивного развития всего Сунженского СП составляют общедоступные и расположенные на территории МОУ СОШ спортивные объекты. В начале 2019 года в планируемом поселении располагалось 9 муниципальных спортивных объекта (плоскостные спортивные сооружения) и 1 спортивный зал (в ведении школы).

На территории муниципального образования расположен 1 действующий спортивный клуб.

Главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должна стать строительство новых комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, детские спортивные площадки).

  - ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

Прогнозная оценка перспективного развития социальной сферы трудно поддается количественным измерениям. Это определяется её сильной зависимостью от развития производственной сферы, инвестиционной активности, социальной политики государства и других факторов.

Расчет перспективного развития структурных подразделений социальной сферы поселения проводился на основе анализа современного их состояния, с учетом прогнозных показателей перспективного развития демографической ситуации, направлений и уровня развития экономики данного муниципального образования и региона в целом, а также отечественных и мировых тенденций развития данной сферы деятельности. В процессе оценки перспективной потребности города в отдельных видах со-циальной инфраструктуры учитывались нормативные показатели, заложенные в Рас-поряжениях Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. «О социальных нормах и нормативах», №1063-Р, от 14 июля 2001 г., №942-Р «Социальные нормы и нормативы» и от 19 октября 1999 г. «Методика определения нормативной потребно-сти субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Образование.

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Сунженского СП.

В муниципальном образовании существует проблема с дошкольными общеобразовательными учреждениями. При этом школы работают менее чем на половину от своих проектных возможностей. Также износ зданий, инфраструктуры и материальных фондов учреждений высок - более 50%.

В целях повышения качества и эффективности оказания образовательных услуг предполагается:

Реконструкция существующих объектов образования.

Строительство учреждений дополнительного образования.

Резервирование земельного участка под строительство 2 ДОУ.

Строительство 2 ДОУ.

- резервирование земельного участка под строительство детского сада;

- строительство типового здания детского сада.

Учитывая основные социальные нормы и нормативы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р, следует уделить внимание кадровому составу сферы, его качеству и количественным показателям.

Норматив: 25 человек/класс – город, 20 – село.

Норматив: в России на 1 учителя – 9,7 учеников, строгой нормы нет.

### Учреждения культуры

### Для дальнейшего полноценного развития культурной сферы планируется реализовать следующие мероприятия:

### Реконструкция библиотеки, ДК

### Строительство комплексного здания культуры (сельский дом культуры, библиотека, учреждение дополнительного образования)

### - обеспечение сохранности библиотечных фондов и пополнение их новыми экземплярами;

### - повышение квалификации специалистов, работающих в учреждениях культуры;

### - создание муниципальной программы по поддержке работников сферы культуры и развитию культурно-досугового комплекса.

### Здравоохранение.

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сфера охраны здоровья граждан не относится к полномочиям органов местного самоуправления. В силу вышеуказанного закона мероприятия в части здравоохранения не рассматриваются в настоящей программе.

### Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Для успешного развития физической культуры, широкого вовлечения людей в сферу физкультурно-спортивной деятельности необходимо иметь соответствующее материально-техническое обеспечение.

Имеющаяся материально-техническая база является отсталой в техническом отношении, не имеет необходимых площадей для организации работы с широкими слоями населения, недостаточно оснащена совершенным технологическим оборудованием и тренажерами. Существенна также и проблема обеспеченности специалистами по физической культуре и спорту. Необходимо увеличение финансирования сферы в целях повышения обеспеченности населения спортивными объектами.

Развитие физической культуры и спорта муниципальном образовании требует проведения следующих мероприятий:

Реконструкция существующих объектов спортивной инфраструктуры

Строительство комплексной многофункциональной спортивной площадки.

Строительство плоскостных спортивных площадок в жилых кварталах

Строительство детской спортивной площадки в НП МО

Строительство спортивного комплекса.

  - ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Проект Генерального плана Сунженского сельского поселения Пригородного района республики Северная Осетия – Алания, дата публикации 20.11.2014 г.;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Сунженского сельского поселения Пригородного района;

Федеральное законодательство, республиканское законодательство Республики Северная Осетия – Алания, а также нормативные правовые акты, принятые и действующие в Сунженском сельском поселении Пригородного района, позволяют обеспечить реализацию Программы.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

Генеральным планом и положением о территориальном планировании Сунженского сельского поселения Пригородного района пердусмотрено выполнение следующих мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры:

| Наименование, основные характеристики, местоположение планируемого объекта | Период реализации согласно ГП | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Образование |  |  |
| Реконструкция существующих объектов образования | до 2018г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Строительство 2 детских дошкольных учреждений, вместимость 50 мест каждого | до 2018г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Строительство учреждений дополнительного образования | до 2033г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия не предусмотрена генеральным планом села. Мероприятие не включено в настоящую программу |
| Учреждения культуры |  |  |
| Строительство комплексного здания культуры | до 2033г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Реконструкция библиотеки, ДК | до 2033г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
| Реконструкция существующих объектов спортивной инфраструктуры | до 2018г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Строительство комплексной многофункциональной спортивной площадки | до 2033г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Строительство плоскостных спортивных площадок в жилых кварталах | до 2033г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Строительство детской спортивной площадки | до 2018г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия предусмотрена генеральным планом и положением о территориальном планировании села. Мероприятие включено в настоящую программу |
| Строительство спортивного комплекса | до 2033г. | Статус о выполнениии не предоставлен. Реализация мероприятия не предусмотрена генеральным планом села. Мероприятие не включено в настоящую программу |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения Пригородного района учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: Создание условий для устойчивого функционирования социальной  инфраструктуры Сунженского сельского поселения Пригородного района. Формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- необходимостью развития физической культуры и спорта муниципальном образовании;

- необходимостью повышения культурного уровня населения сельского поселения;

- необходимостью повышения качества и эффективности оказания образовательных услуг.

Выполнение мероприятий Программы планируется с 2019 по 2033 годы, и предполагает охват следующих видов объектов социальной инфраструктуры:

| Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| Реконструкция существующих объектов образования | Существующая СОШ | с. Сунжа | до 2020г. |
| Строительство детского дошкольного учреждения | Вместимость 50 мест | с. Сунжа | до 2021г. |
| Строительство детского дошкольного учреждения | Вместимость 50 мест | с. Сунжа | до 2021г. |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Строительство комплексного здания культуры | Дом культуры на 150 мест | с. Сунжа | до 2021г. |
| Реконструкция библиотеки, ДК | Существующий ДК | с. Сунжа | до 2021г. |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Согласно Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сфера охраны здоровья граждан не относится к полномочиям органов местного самоуправления. |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| Реконструкция существующих объектов спортивной инфраструктуры | Расположенные на территории СОШ спортивные объекты | с. Сунжа | до 2020г. |
| Строительство комплексной многофункциональной спортивной площадки | Общая площадь не менее 0,1 га. | с. Сунжа | до 2023г. |
| Строительство плоскостных спортивных площадок в жилых кварталах | Общая площадь не менее 0,1 га. | с. Сунжа | до 2023г. |
| Строительство детской спортивной площадки | Детская площадка с искуственным газоном, площадь не менее 200 м2 | с. Сунжа | до 2020г. |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.

Бюджетные средства включают в себя бюджет Сунженского сельского поселения.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет объемов финансирования проводился на основании НЦС 2017: Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства.

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения указаны ниже:

| Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Объем потребного финансирования | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих объектов образования | Существующая СОШ | 2 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Строительство детского дошкольного учреждения | Вместимость 50 мест | 42,22 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Строительство детского дошкольного учреждения | Вместимость 50 мест | 42,22 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Строительство комплексного здания культуры | Дом культуры на 150 мест | 44,7 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Реконструкция библиотеки, ДК | Существующий ДК | 3 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Реконструкция существующих объектов спортивной инфраструктуры | Расположенные на территории СОШ спортивные объекты | 2,5 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Строительство комплексной многофункциональной спортивной площадки | Общая площадь не менее 0,1 га. | 3,83 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Строительство плоскостных спортивных площадок в жилых кварталах | Общая площадь не менее 0,1 га. | 3,83 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |
| Строительство детской спортивной площадки | Детская площадка с искуственным газоном, площадь не менее 200 м2 | 1,0 млн рублей с НДС | Финансирование производится из местного бюджета |

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения по годам:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 - 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ. | Всего, в том числе: | 145 300,00 | 32 396,67 | 53 746,67 | 51 496,67 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 145 300,00 | 32 396,67 | 53 746,67 | 51 496,67 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения Пригородного муниципального района республики Северная Осетия – Алания. Формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению. • Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития Сунженского сельского поселения Пригородного района.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Сунженского сельского поселения Пригородного района. Реализация мероприятий Программы заложит основу социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг для всех категорий жителей.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь целевых индикаторов программы комплексного развития социальной инфраструктуры на расчетный срок:

В результате реализации мероприятий указанных в настоящей программе предполагается планируется достигнуть показателей:

- Увеличение площади плоскостных спортивных площадок в жилых кварталах на 2000 м2;

- Увеличение площади детских спортивных площадок на 200 м2;

- Увеличение емкости ДОУ на 100 мест;

- Увеличение емкости базы культурной отрасли на 150 мест;

- Улучшение материально-технической базы спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, замена устаревшего оборудования, Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения на 25 %;

- Улучшение материально-технической базы отрасли образования, замена устаревшего оборудования, повышение качества и эффективности оказания образовательных услуг.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местным нормативам градостроительного проектирования Сунженского сельского поселения Пригородного района.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения Сунженского сельского поселения Пригородного района;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения Сунженского сельского поселения Пригородного района;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями Сунженского сельского поселения Пригородного района.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В целях совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения Пригородного района необходимо своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений республиканского и федерального законодательства.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне Сунженского сельского поселения Пригородного района целесообразно принятие муниципальных программ, устанавливающих перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения.

Данные программы позволят обеспечить сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры Сунженского сельского поселения.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организации достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории с. Сунженского сельского поселения в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

- подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.